# 📋 CRONOGRAMA 2.2 PERSONALIZADO - FORMATO PARA COPIAR

## 🎮 CONTEXTO DEL PROYECTO

Proyecto: RPG de texto v2.0 "Stable Edition"
Duración: 10 semanas (50 días hábiles)
Meta final: 95%+ código comprendido + robustez profesional

## 📅 CRONOGRAMA DETALLADO

### FASE 0: DESMAGIFICACIÓN (Semanas 1-2)

Objetivo: Convertir "código mágico" en "código comprendido"

#### SEMANA 1: Anatomía del Código Actual

- Día 1: Función normalize() con unicodedata

  - Actividad: Explicar línea por línea, reimplementar sin copiar

  - Meta: Poder explicarlo a otra persona

- Día 2: Patrón __dict__.update() en cargar_partida()

  - Actividad: Reescribir sin este patrón, luego entender por qué existe

  - Meta: Comprender serialización/deserialización de objetos

- Día 3: Diagrama de clases REAL (no ideal)

  - Actividad: Dibujar relaciones actuales con atributos reales

  - Meta: Visualizar acoplamiento y dependencias

- Día 4: Diccionario CLASES y getattr/setattr

  - Actividad: Crear sistema alternativo, luego entender ventajas del actual

  - Meta: Dominar metaprogramación básica

- Día 5: Evaluación de desmagificación

  - Actividad: Explicar 3 patrones que antes eran "magia"

  - Meta: Subir del 40% al 50% de código comprendido

#### SEMANA 2: Refactorización Guiada

- Día 1: Extraer combate() de main.py

  - Actividad: Crear sistema_combate.py con responsabilidad única

  - Meta: Reducir acoplamiento en main.py

- Día 2: Clase Juego para manejar bucle principal

  - Actividad: Refactorizar main.py en clases con responsabilidades claras

  - Meta: Arquitectura MVC básica

- Día 3: Implementar __init__ de memoria

  - Actividad: Reescribir clases sin copiar, solo con notas

  - Meta: Internalizar estructura de inicialización

- Día 4: Sistema de eventos básico

  - Actividad: Crear sistema pub/sub simple para desacoplar acciones

  - Meta: Patrón Observer en práctica

- Día 5: Checkpoint de comprensión

  - Actividad: Calcular nuevo % de código comprendido

  - Meta: Alcanzar 60% de comprensión

### FASE 1: ROBUSTEZ FUNDAMENTAL (Semanas 3-4)

Objetivo: Prevenir crashes sin excepciones complejas

#### SEMANA 3: Validación Defensiva

- Día 1: Validación en __init__ (vida > 0, fuerza > 0)

  - Actividad: Añadir validaciones y mensajes de error claros

  - Meta: Objetos siempre en estado válido

- Día 2: Métodos "seguros" (no exceder límites)

  - Actividad: Implementar curar() que no exceda vida_max

  - Meta: Prevenir estados inválidos

- Día 3: Input validation con while loops

  - Actividad: Sistema de menú a prueba de inputs basura

  - Meta: UI robusta sin excepciones

- Día 4: Estados inválidos imposibles (invariantes)

  - Actividad: Diseñar clases donde estados inválidos sean imposibles

  - Meta: Corrección por diseño

- Día 5: Evaluación: Romper tu propio código

  - Actividad: Intentar crashear el programa intencionalmente

  - Meta: Encontrar 5+ vulnerabilidades

#### SEMANA 4: Excepciones Sencillas

- Día 1: try/except para FileNotFoundError

  - Actividad: Manejo elegante de archivos faltantes

  - Meta: No crashes por archivos

- Día 2: ValueError para inputs inválidos

  - Actividad: Conversión segura de tipos con mensajes útiles

  - Meta: Feedback útil al usuario

- Día 3: Custom exception JuegoTerminado

  - Actividad: Sistema de game over controlado

  - Meta: Flujo de terminación elegante

- Día 4: else y finally en contextos reales

  - Actividad: Manejo de recursos (archivos, conexiones)

  - Meta: Código a prueba de fugas

- Día 5: Repaso integrado: Validación + excepciones básicas

  - Actividad: Revisar todo Fase 1 en mini-proyecto

  - Meta: Robustez del 80% en código nuevo

### FASE 2: ESTRUCTURAS COMPRENDIDAS (Semanas 5-6)

Objetivo: Elegir estructuras por comprensión, no por copia

#### SEMANA 5: Tuplas y Coordenadas

- Día 1: (x, y) vs [x, y] - inmutabilidad práctica

  - Actividad: Benchmark y casos de uso reales

  - Meta: Saber cuándo usar cada uno

- Día 2: Sistema de posición en mapa con tuplas

  - Actividad: Refactorizar movimiento a coordenadas

  - Meta: Mapa basado en grid

- Día 3: Desempaquetado en loops

  - Actividad: for x, y in posiciones: vs índices

  - Meta: Código más legible

- Día 4: Refactor: Mapa con coordenadas (no solo salidas)

  - Actividad: Sistema de exploración 2D básico

  - Meta: Mapa expandible

- Día 5: Reglas heurísticas: lista vs tupla

  - Actividad: Crear cheat sheet de decisiones

  - Meta: Toma de decisiones consciente

#### SEMANA 6: Sets y Dicts Avanzados

- Día 1: set() para estados únicos (envenenado, sangrado)

  - Actividad: Sistema de estados con operaciones de conjunto

  - Meta: Búsqueda O(1) y unicidad

- Día 2: Dict comprehensions para habilidades

  - Actividad: {nombre: daño for nombre, daño in armas.items()}

  - Meta: Transformaciones elegantes

- Día 3: defaultdict para contadores automáticos

  - Actividad: Sistema de drops/recompensas

  - Meta: Código más limpio

- Día 4: JSON-like structures (ya los usas)

  - Actividad: Analizar estructura actual y mejorarla

  - Meta: Diseño de datos consciente

- Día 5: Repaso: Tuplas + Sets en sistema de estado

  - Actividad: Integrar todo en módulo de estado del juego

  - Meta: Sistema de estado robusto

### FASE 3: CÓDIGO PYTHÓNICO (Semanas 7-8)

Objetivo: Escribir código que refleje comprensión, no copia

#### SEMANA 7: Comprehensions Aplicadas

- Día 1: [item for item in inventario if item.tipo == "arma"]

  - Actividad: Reemplazar 3+ bucles for con comprehensions

  - Meta: Código más expresivo

- Día 2: {nombre: daño for nombre, daño in armas.items()}

  - Actividad: Transformaciones de datos complejas

  - Meta: Manipulación de datos eficiente

- Día 3: Generadores para efectos de estado

  - Actividad: Sistema de DOT (Damage Over Time) con yield

  - Meta: Evaluación perezosa en práctica

- Día 4: any()/all() para condiciones complejas

  - Actividad: Validaciones de estado del juego

  - Meta: Código declarativo

- Día 5: Refactor: Reemplazar bucles con comprehensions

  - Actividad: Revisar código y aplicar mejoras

  - Meta: 30% menos líneas, misma funcionalidad

#### SEMANA 8: Funciones como Ciudadanos

- Día 1: sorted(inventario, key=lambda x: x.daño)

  - Actividad: Sistema de sorting dinámico

  - Meta: Funciones de orden superior

- Día 2: map() para aplicar daño a múltiples

  - Actividad: Habilidades de área (AoE)

  - Meta: Aplicar funciones a colecciones

- Día 3: filter() para búsquedas en inventario

  - Actividad: Sistema de filtrado avanzado

  - Meta: Separar filtrado de acciones

- Día 4: functools.partial para habilidades preconfiguradas

  - Actividad: Factory de habilidades

  - Meta: Reducción de duplicación

- Día 5: Repaso acumulativo: De mágico a pythonico

  - Actividad: Revisar todo Fase 3

  - Meta: Código 85% pythonico

### FASE 4: TESTING DE SUPERVIVENCIA (Semanas 9-10)

Objetivo: Probar lo que sí entiendes, no lo copiado

#### SEMANA 9: Pytest Dirigido

- Día 1: Test para TU código (no el copiado)

  - Actividad: Escribir tests para funciones que entiendes

  - Meta: Coverage del 50% de TU código

- Día 2: Mocks para aislar lo no comprendido

  - Actividad: Mockear dependencias complejas

  - Meta: Tests unitarios puros

- Día 3: Coverage del 70% de TU código

  - Actividad: Medir y mejorar cobertura

  - Meta: Métrica objetiva de comprensión

- Día 4: Tests de integración para combates

  - Actividad: Tests de flujos completos

  - Meta: Confianza en integraciones

- Día 5: "Si pasa el test, lo entendí"

  - Actividad: Revisar código que pasa tests vs no

  - Meta: Métrica subjetiva de comprensión

#### SEMANA 10: RPG v2.0 REAL

- Día 1-3: Refactor completo con comprensión

  - Actividad: Aplicar todo lo aprendido al RPG

  - Meta: Código 95% comprendido

- Día 4: Presentación: "Esto antes era magia, ahora es código"

  - Actividad: Documentar transformaciones clave

  - Meta: Consolidar aprendizaje

- Día 5: Auto-evaluación FINAL vs Inicial

  - Actividad: Comparar confianza y habilidades

  - Meta: Medir progreso real

## 📊 MÉTRICAS DE SEGUIMIENTO

### Semanal:

- % Código comprendido (auto-evaluación)

- Número de "ah, ya entiendo" por sesión

- Confianza (1-10) en depuración/arquitectura/lectura

### Diario:

- ✅ ¿Puedo explicar esto sin IA?

- ✅ ¿Puedo reimplementarlo sin copiar?

- ✅ ¿Entiendo POR QUÍ funciona, no solo CÓMO?

## ⚠️ REGLAS DE INTERACCIÓN (NON-NEGOTIABLE)

- PROHIBIDO copiar código sin explicación línea por línea

- OBLIGATORIO: "Primero explícalo, luego impleméntalo"

- SI no puedes explicarlo, no lo uses

- CHECK de confianza después de cada módulo

## 🎯 DEFINICIÓN DE ÉXITO

Al final de 10 semanas:

- 95%+ del código es explicable sin IA

- Confianza ≥7 en depuración/arquitectura/lectura

- RPG v2.0 que no crashea con inputs basura

- Sistema de testing con ≥80% coverage

- Capacidad de extender el juego sin copiar

## 🔄 SISTEMA DE AJUSTE

Si % comprensión < 60% al final de semana:

- Repetir semana con enfoque en lagunas

- No avanzar hasta alcanzar umbral

Si confianza < 5 en cualquier checkpoint:

- Sesión de "logros documentados"

- Revisar código que SÍ entiendes

- Ajustar auto-evaluación vs realidad